EKTIΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ:

Για τον υπολογισμό του κόστους σαν ομάδα συμφωνήσαμε τα εξής:

- σαν μηχανικοί  το ωρομίσθιο μας θα είναι 6 ευρώ

- ανά μέρα θα συμπληρώνουμε 8 ώρες εργασίας

- και συνολικά θα δουλεύουμε 22 μέρες τον μήνα (υπολογίζουμε μόνα τα Σαββατοκύριακα και θεωρούμε ότι θα εργαζόμαστε και τις αργίες)

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1)ΤΥ1:Ιδέα & Ανάλυση Απαιτήσεων

0,75 μήνες

4 μηχανικοί

Απασχόληση: 4μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=528

Κόστος: ΤΥ1=528 x 6= 3.168 ευρώ

1η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2)ΤΥ2: Εμπειρία Χρήστη

0,75 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264

Κόστος: ΤΥ2=176 x 6= 1.584ευρώ

3) ΤΥ3: Διεπαφή Χρηστή

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352

Κόστος: ΤΥ3=308 x 6=2.112ευρώ

2η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4)ΤΥ4:Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 4μηχανικοί x ο,5μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352

Κόστος: ΤΥ4=352 x 6=2.112 ευρώ

5)ΤΥ5:Σχεδίαση «Λογαριασμός Χρήστη»

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,5μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=176

Κόστος: ΤΥ5=88 x 6=1.056 ευρώ

6)ΤΥ6:Σχεδίαση «Δημοσίευση Έργου»

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,5μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=176

Κόστος:ΤΥ5=176 x 6=1.056ευρώ

7)ΤΥ7:Σχεδίαση «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»

0,75 μήνες

2  μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264

Κόστος:ΤΥ6=264 x 6=1.584 ευρώ

8)ΤΥ8:Σχεδίαση «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση:2μηχανικοί x 0.5 μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=176

Κόστος:ΤΥ8=176 x 6=1.056ευρώ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

9)ΤΥ9:Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων

0,75 μήνες

2  μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264

Κόστος:ΤΥ9=264 x 6=1.584 ευρώ

10)ΤΥ10:Ανάπτυξη «Λογαριασμός Χρήστη»

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352

Κόστος: ΤΥ10=308 x 6=2.112ευρώ

11)ΤΥ11:Ανάπτυξη «Δημοσίευση Έργου»

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352

Κόστος: ΤΥ11=308 x 6=2.112ευρώ

12)ΤΥ12:Ανάπτυξη «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352

Κόστος: ΤΥ12=308 x 6=2.112ευρώ

13)ΤΥ13:Ανάπτυξη «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»

0,75 μήνες

2  μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264

Κόστος:ΤΥ13=264 x 6=1.584 ευρώ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

14)ΤΥ14:Έλεγχος Ποιότητας

0,75 μήνες

2  μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264

Κόστος:ΤΥ14=264 x 6=1.584 ευρώ

15)ΤΥ15:Πιθανές Διορθώσεις

0,75 μήνες

2  μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264

Κόστος:ΤΥ14=264 x 6=1.584 ευρώ